ALOUI Cindy
DARY Franck

Organisation TER

Choses à faire :
Cahier des charges (Fait)
- Création d’une database gérant les monogrammes, bigrammes et trigrammes et possédant un lexique.
- Implémentation de l’algorithme de Viterbi avec des trigrammes.
- Les nœud du treillis pourront être générés de plusieurs façon qu’il nous faudra implémenter :
-via une table de traduction
-via un correcteur orthographique
-par phonétique
- Appliquer la programmation multi thread à ce problème.
- rédaction du rapport
- réalisation de la présentation du projet

Planning prévisionnel :

But 1: Cahier des charges + Création de la database avant les partiels d’avril.
But 2: Programme minimal fonctionnel (par ex en n’utilisant que la table de traduction) du 17/04 au 08/05.
But 3: Améliorations de l’efficacité du programme du 08/05 au 22/05.
But 4: Rédaction du rapport et de la présentation du projet la semaine du 22/05.

Jusqu’au 06/03/17	Travail occasionnel
De la semaine du 06/03/17 au 01/04/17	Environ 4h par semaine
Semaines du 03/04 au 17/04	Semaine examen + semaine de travail donc impossibilité de travailler sur le projet.
Du 17/04 jusqu’à la soutenance	Environ 12h par semaine (lundi, mardi, mercredi) à adapter selon avancement

Travail effectué : Voir GitHub (privé) https://github.com/Hartbook/CorrectionTexteChat